Elektronisk styret ovn
Projektplan, januar 2016

(skabelon/eksempel)

af gruppe 000
s000000 Isaac Newton
s000001 Niels Bohr

62733 Projektarbejde i Elektroteknik

# Baggrund
Dette dokument beskriver projektplanlægningen for opbygning af en elektronisk styring til en ovn. Projektet er et CDIO projekt, hvor der over en periode på 3 uger gennemføres et komplet forløb fra design, implementering, test og dokumentation.
Projektoplægget er beskrevet i "Vejledning for 62733 Projektarbejde i elektroteknik".
Dette dokument er et udtryk for den planlægning der er foretaget under opstarten af projektet.

Der er følgende tidsfrister:
- Aflevering af denne projektplan: (uge 1, se tidspunkt på campusnet)
- Demonstration af systemet for læreren: (uge 3, se tidspunkt på campusnet)
- Aflevering af teknisk rapport: (uge 3, se tidspunkt på campusnet)
- Poster session: (uge 3, se tidspunkt på campusnet)

# Kravspecifikation
Vores mål er at systemet skal opfylde følgende funktionskrav (eksempel):
1. Systemet skal kunne styre en stress ovn gennem en cyklus af forskellige temperaturer.
2. Temperatur-cyklussen består af følgende temperaturer i rækkefølge: 50°C, 110°C, 80°C. Cyklussen gentages indtil systemet afbrydes.
3. Hver temperatur holdes stabilt i en periode på 90 s ± 2 s.
4. Hvert temperaturniveau har en absolut nøjagtighed på ± 3°C og en maksimal afvigelse fra gennemsnittet på ± 1°C.
5. Tilstanden vises med tre lysdioder - én for hver temperatur.
6. Afvigelsen fra den ønskede temperatur vises på en række med 13 lysdioder, hvor hvert trin svarer til 0.5°C og den midterste lysdiode angiver den ønskede temperatur. Afvigelser større end 3°C vises med de yderste lysdioder.
7. Opvarmningen fra en temperatur til en højere temperatur sker med en hastighed på 0.2°C/s målt ved 100°C.
8. Nedkølingen fra en temperatur til en lavere temperatur sker med en hastighed på mindst 0.4°C/s målt ved 100°C.
9. En temperatursikring afbryder for opvarmningen såfremt temperaturen ved en fejl overstiger 120°C. Fejlen markeres med en blinkende lysdiode. Systemet kan ikke varme igen før det er blevet resat.
10. Systemet bliver resat til start-tilstanden når strømforsyningen afbrydes og tændes igen.

# Samarbejdskontrakt
Der holdes dagligt uformelle møder i gruppen.
Alle arbejder på projektet alle hverdage i perioden kl. 08:00 til 17:00 eller efter fælles aftale.
Det tilstræbes at arbejdsopgaverne fordeles ligeligt mellem gruppens medlemmer. Såfremt et medlem gentagne gange groft bryder fælles aftaler kan vedkommende ekskluderes af gruppen.
Materialer opbevares i et skab som alle medlemmer har nøgle til, således at andre kan arbejde videre i tilfælde af at et medlem bliver syg.

# Dokumenthåndtering
Dokumenter skrives i programmet XXX (f.eks. Word eller Libre Office).
Diagrammer tegnes i hånden/med programmet GGG	...
Alle filer gemmes i en fælles fildeling således at det altid fremgår hvilken version der er gældende (Brug f.eks. dropbox eller bed læreren oprette en fildeling på Campusnet).

# Opdeling i arbejdsopgaver
Projektet er opdelt ud fra blokopdeling i projektoplæg, samt hvilke opgaver der kan foregå i parallel, arbejdsbelastning og interesse, således:

Hvert punkt er markeret med om det især er analogt eller digitalt, om det er en lille, mellem eller stor opgave.

1. Ovnberegninger – måling, simulering og beregning af parametre og effektbehov, (analog, stor) – ansvar: Isaac
2. Overordnet design (kun design og dokumentation), (analog/digital mellem) – ansvar: Isaac
3. Driverkredsløb til opvarmning og afkøling, (mest analog, mellem) – ansvar: Niels
4. Sekvensstyring (mest digital, stor) – ansvar: Niels
5. Generering af temperatur-setpunkt (digital/analog, mellem) – ansvar: Niels
6. Sensor og differensforstærker (analog, mellem) – ansvar: Niels
7. Afvigelsesdisplay, (digital/analog, stor) – ansvar:
8. Sikringskredsløb, (digital/analog, lille) – ansvar:
9. ...
10. Systemtest og dokumentation for opfyldelse af krav (stor). – ansvar:
Det er tilladt at foretage en anden opdeling, eventuelt en mere detaljeret opdeling, men det kan betyde flere kapitler, da der kun må være én person der er ansvarlig for et kapitel (rapporten må gerne opdeles i flere kapitler, og de må gerne være korte).

# Tidsplan
Tidsplanen er udarbejdet efter de indledende overvejelser for projektet.
Markering viser hvem der har ansvar således:
A: alle,
I : Isaac,
N: Niels
Betegnelse	m	t	o	t	f	l	s	m	t	o	t	f	l	s	m	t	o	t	f	l	s
Projektplan	A	A		I
Ovn analyse				I	I
Driver opvarmning		N	N
Sekvensstyring				N	N
...
...

Målinger til rapport												N			N	N
Rapport																	A	A	A

Planen skal gerne vise at alle har opgaver alle dage.